ODOS POLICY ANALYTICS PROTOTYPE

แผนการดำเนินงานและสถานะปัจจุบัน

Implementation Plan and Current Status

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| วัตถุประสงค์ | สรุปผลการพัฒนา Prototype หลักฐานตรวจรับ ข้อจำกัด และเกณฑ์ก่อนขยายสู่ Production |
| สถานะเอกสาร | ฉบับปรับปรุงหลังการพัฒนา Phase 0-8 |
| วันที่ปรับปรุง | 28 กรกฎาคม 2569 |
| เวอร์ชัน | 1.1 |
| สถานะระบบ | Prototype พร้อมสาธิตในเครื่อง; ยังไม่ใช่ Production System |

ข้อสรุปสำหรับผู้บริหาร Prototype พิสูจน์แล้วว่าข้อมูลผู้รับทุนสามารถนำเข้า ทำความสะอาด ตรวจคุณภาพ วิเคราะห์ ให้คะแนนความเสี่ยงแบบอธิบายได้ และจัดลำดับข้อเสนอเชิงนโยบายแบบตรวจสอบย้อนกลับได้ อย่างไรก็ตาม ระบบยังไม่ควรใช้ตัดสินใจจัดสรรทุนอัตโนมัติ และต้องได้รับการรับรองนิยามข้อมูล กฎความเสี่ยง น้ำหนักข้อเสนอ และกรอบ PDPA ก่อนใช้งานจริง

# 1. ภาพรวมสถานะปัจจุบัน

เอกสารฉบับนี้ปรับจากแผนก่อนเริ่มพัฒนาให้เป็นแผนพร้อมรายงานสถานะจริง โดยแยกสิ่งที่ดำเนินการแล้ว สิ่งที่รอการรับรอง และสิ่งที่อยู่ใน Phase 9 อย่างชัดเจน

| หัวข้อ | สถานะ | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| ข้อมูลตัวอย่าง | 3,091 ระเบียน | ใช้ข้อมูลที่ไม่มี PII สำหรับการพัฒนาและสาธิต |
| หน้าระบบ | 7 หน้า | Overview, Data Quality, Analytics, Risk & Forecast, Policy, External, Governance |
| Unit tests | 58 tests ผ่าน | มีคำเตือน openpyxl ที่คาดหมายจากค่่าวันที่ผิดในไฟล์ Excel ต้นทาง |
| Phase 8 acceptance | 22/22 ผ่าน | ครอบคลุม functional, data, privacy, deployment และ handover checks |
| Privacy/Data validation | ผ่าน | ไม่พบ PII ในผลส่งออกที่ตรวจ และ validation ล่าสุดไม่มี warning ระดับสคริปต์ |
| Deployment | Local web demo | เริ่มระบบด้วย Streamlit ได้; cloud/production deployment ยังไม่ยืนยัน |
| Machine Learning | ยังไม่ได้สร้างโมเดลจริง | มีเพียง data readiness และกรอบทดลอง ML ที่ต้องรับรอง target ก่อน |

# 2. ขอบเขต Prototype เทียบกับ Production

| มิติ | Prototype ปัจจุบัน | Production ที่ต้องพัฒนาต่อ |
| --- | --- | --- |
| จุดประสงค์ | พิสูจน์ศักยภาพข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงนโยบาย | ระบบใช้งานจริงที่มีเจ้าของข้อมูล กระบวนการ และ SLA |
| ข้อมูล | Sample/processed data ไม่มี PII; external indicators เป็น template | ข้อมูลจริงที่ผ่านข้อตกลงคุณภาพ การเชื่อมโยง และรอบปรับปรุง |
| ฐานข้อมูล | SQLite/CSV ในเครื่อง | Database server, backup, recovery, monitoring |
| สิทธิ์ | Role mockup: Admin, Analyst, Viewer | Authentication/authorization และ identity lifecycle จริง |
| แบบจำลอง | Rule-based risk และ ranking ที่อธิบายได้ | Validated ML pipeline, calibration, monitoring และ model governance |
| ความปลอดภัย | Masking, minimum group, audit/export log ระดับ Prototype | Encryption, retention, incident response, security hardening |
| การตัดสินใจ | Decision support เพื่อการอภิปราย | ยังต้องมีมนุษย์และผู้มีอำนาจอนุมัติ; ไม่จัดสรรทุนอัตโนมัติ |

# 3. สถานะ Phase 0-9

| Phase | เป้าหมาย | สถานะ | ผลลัพธ์หลัก | งานคงเหลือ/การรับรอง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ล็อกขอบเขต | เสร็จแล้ว | PROJECT_SCOPE และเกณฑ์ตรวจรับ | คงหลักการว่าเป็น decision support |
| 1 | เตรียมข้อมูล | เสร็จบางส่วน/รอรับรอง | Raw, sample no-PII, dictionary, cleaning rules | Data owner รับรองนิยาม target และข้อมูล |
| 2 | เตรียม Repository | เสร็จแล้ว | Git, AGENTS, structure, commands | รักษา repo เป็น private และห้าม commit PII |
| 3 | โครงระบบ/ฐานข้อมูล | เสร็จแล้ว | Streamlit 7 หน้า, SQLite schema, config | ยังไม่ใช่ multi-user database |
| 4 | Data Pipeline/Quality | เสร็จแล้ว | Import, cleaning, validation, logs, before-after | แก้หรือยอมรับ data issues โดย Data owner |
| 5 | Dashboard/Analytics | เสร็จแล้ว | Overview, Data Quality, Analytics และ KPI traceability | ตรวจรับ KPI กับผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าของนโยบาย |
| 6 | Risk/Forecast/Policy | เสร็จระดับ Rule-based | Risk explanation, graduation class, adjustable ranking | รับรองกฎ น้ำหนัก เกณฑ์ และข้อจำกัด |
| 7 | External/Governance | เสร็จระดับ Prototype | Annual template, masking, roles, logs, suppression | จัดหาแหล่งข้อมูลจริงและออกแบบ PDPA workflow |
| 8 | ทดสอบ/ส่งมอบ | ผ่าน | 58 tests; acceptance 22/22; handover docs | ทดสอบ scenario กับผู้ใช้จริงและบันทึก sign-off |
| 9 | ขยาย Production | ยังไม่เริ่ม | Roadmap และ entry criteria | งบประมาณ เจ้าของระบบ hosting/security และ procurement |

# 4. ระบบที่พัฒนาแล้ว (As-built)

| ส่วนระบบ | ขอบเขตที่ทำแล้ว | ผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ |
| --- | --- | --- |
| Data Cleaning Pipeline | ตรวจชีต/คอลัมน์/ชนิดข้อมูล; แปลงค่าว่าง #NUM! วันที่ รายได้ จังหวัด ประเทศ สาขา; ตรวจความสัมพันธ์ข้ามฟิลด์ | Processing log, before-after, validation issues, reproducible output |
| Data Quality | Completeness, validity, uniqueness, consistency, errors รายคอลัมน์ และ readiness ตาม use case | บอกได้ว่าฟิลด์ใดใช้กับ Dashboard, Analytics, Policy, ML หรือควรตัดออก |
| Overview | มุมประชากร การศึกษา ผลลัพธ์หลังทุน พื้นที่ เวลา และข้อมูลติดตามที่ขาด | Aggregate-only พร้อม filter |
| Analytics | Executive, Guided, Custom และ Data Quality modes | Guided questions 9 แบบ; visualization 12 แบบตามความเหมาะสมของคำถาม |
| Risk & Forecast | Rule-based risk และ graduation status | คะแนนรวม ระดับ ปัจจัย วันที่คำนวณ เวอร์ชันกฎ และข้อจำกัด |
| Policy Recommendation | Field/area ranking จากสูตรและน้ำหนัก | ปรับน้ำหนักแล้วคำนวณใหม่ พร้อม evidence และ limitation |
| External Indicators | Template รายปีพร้อม source, date, unit และ reliability | รองรับข้อมูลต้นทุนทุน ตลาดแรงงาน และตัวชี้วัดพื้นที่ในอนาคต |
| Governance | PII masking, minimum group, role mockup, logs, notice, aggregate export | สาธิตมาตรการพื้นฐาน แต่ยังไม่แทน production controls |

# 5. Data Pipeline และความพร้อมของข้อมูล

## 5.1 มุมตรวจสอบของ Pipeline

โครงสร้างข้อมูล: ชื่อชีต คอลัมน์บังคับ ชื่อคอลัมน์ datatype และจำนวนระเบียน

ความสะอาดของค่า: ค่าว่าง error-like values วันที่ รายได้ และค่ามาตรฐานของจังหวัด ประเทศ และสาขา

ความสัมพันธ์ของข้อมูล: ลำดับวันที่ สถานะทุนกับสถานะศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาที่ขาดข้อมูลอาชีพ

ความพร้อมต่อ Dashboard: ฟิลด์ที่ใช้คำนวณ KPI ต้องผ่านเกณฑ์ความครบถ้วนและความถูกต้อง

ความพร้อมต่อ ML: ตัด PII ระบุ target ป้องกัน leakage และบันทึกเหตุผลเลือก/ตัดแต่ละตัวแปร

## 5.2 ผลคุณภาพและ Readiness ล่าสุด

| ตัวชี้วัด | คะแนน (%) | การตีความ |
| --- | --- | --- |
| Completeness | 99.99 | ข้อมูลหลักเกือบครบ แต่ต้องพิจารณาความหมายของค่าที่กรอก |
| Validity | 97.38 | ยังมีค่ารายได้ วันที่ และหมวดหมู่บางรายการที่ผิดเกณฑ์ |
| Uniqueness | 100.00 | ไม่พบปัญหา ID ซ้ำในผลตรวจล่าสุด |
| Consistency | 30.05 | ต่ำจากช่องว่างการติดตามและความสัมพันธ์ข้ามฟิลด์จำนวนมาก |
| Dashboard readiness | 94.29 | พร้อมใช้ในระดับ Prototype ภายใต้ข้อจำกัดที่เปิดเผย |
| Analytics readiness | 93.58 | พร้อมวิเคราะห์เชิงพรรณนา/เปรียบเทียบแบบ aggregate |
| Policy readiness | 93.15 | ใช้ประกอบการอภิปรายได้ แต่ KPI/weights ต้องรับรอง |
| ML data readiness | 95.27 | เป็นคะแนนความพร้อมข้อมูล ไม่ใช่ความแม่นยำของโมเดล |

| ประเด็น | จำนวน | แนวทางจัดการ |
| --- | --- | --- |
| มีงานทำแต่ไม่มีวันที่เริ่มงาน | 1,587 | ติดตาม/กำหนดวิธีแทนค่าหรือ exclude ตาม use case |
| สำเร็จแล้วแต่ยังไม่ยืนยันการติดตามงาน | 555 | จัดเก็บ follow-up outcome และ reporting date |
| จบการศึกษาแต่มีวันที่ลาออก | 79 | ตรวจสถานะและลำดับเหตุการณ์กับเจ้าของข้อมูล |
| วันที่ผิดลำดับ | 9 | ส่งกลับแก้ไขและคง issue log |
| รายได้นอกช่วง | 6 | ตรวจหน่วยและค่าผิดพิมพ์ |
| สถานะเสี่ยงแต่ระบุว่ามีงานทำ | 4 | ทบทวนนิยามสถานะ |
| ขาดฟิลด์สำคัญ | 2 | ติดตามข้อมูลหรือระบุข้อจำกัด |
| ค่าไม่อยู่ใน Data Dictionary | 1 | แก้ mapping หรือรับรองหมวดใหม่ |

ข้อควรตีความ คะแนน Completeness ที่สูงไม่แปลว่าข้อมูลพร้อมใช้ทุกวัตถุประสงค์ เนื่องจาก Consistency ยังต่ำ การตัดสินใจเชิงนโยบายและการทดลอง ML ต้องพิจารณาปัญหาความสัมพันธ์ข้ามฟิลด์และช่องว่างการติดตามร่วมด้วย

# 6. Dashboard และ Visualization

## 6.1 Overview: หกมุมมองหลัก

| มุมมอง | คำถามที่ตอบ |
| --- | --- |
| ประชากรผู้รับทุน | รุ่น จังหวัด อำเภอ และกลุ่มประชากรที่มีและปลอดภัย |
| การศึกษา | ประเทศ มหาวิทยาลัย สาขา สถานะสำเร็จ กำลังศึกษา หรือเสี่ยง |
| ผลลัพธ์หลังทุน | การมีงานทำ รายได้ งานตรงสาขา และการกลับพื้นที่ |
| พื้นที่ | พื้นที่ที่มีผู้รับทุนมากและผลสำเร็จสูง/ต่ำ ภายใต้ minimum group size |
| เวลา | แนวโน้มตามรุ่นหรือปี โดยไม่ตีความเป็นเหตุและผล |
| ข้อมูลขาด | รุ่น พื้นที่ หรือสาขาที่ข้อมูลติดตามไม่ครบ |

## 6.2 Analytics Visualization Modes

| Mode | วัตถุประสงค์ | ตัวอย่าง Visualization |
| --- | --- | --- |
| Executive View | ภาพรวม KPI และแนวโน้มที่ผู้บริหารอ่านได้เร็ว | KPI, line, ranked bar, 100% stacked |
| Guided Visualization | เลือกคำถามวิเคราะห์ก่อน แล้วระบบเสนอกราฟเหมาะสม | 9 question types พร้อมคำอธิบายการเลือกใช้ |
| Custom Visualization | นักวิเคราะห์เลือกมิติ ตัวชี้วัด และรูปแบบเอง | Dot, treemap, donut, line, bubble, box, histogram, heatmap, Sankey, funnel, dumbbell |
| Data Quality View | เชื่อมคุณภาพข้อมูลกับความน่าเชื่อถือของผลวิเคราะห์ | Readiness, missingness, issue profile, group comparison |

หลักการเลือกใช้: ผู้ใช้ควรเริ่มจาก “คำถามที่ต้องการวิเคราะห์” ไม่ใช่เริ่มจากชนิดกราฟ ระบบจึงต้องอธิบายว่ากราฟแต่ละชนิดเหมาะกับการเปรียบเทียบ สัดส่วน การกระจาย ความสัมพันธ์ การไหล หรือความเปลี่ยนแปลงตามเวลาอย่างไร

# 7. Risk, Forecast และ Policy Recommendation

| โมดูล | วิธีปัจจุบัน | สิ่งที่ระบบแสดง | ข้อจำกัด/การรับรอง |
| --- | --- | --- | --- |
| Risk Score | Rule-based | คะแนนรวม ระดับ Low/Medium/High ปัจจัย วันที่คำนวณ rule version และ limitation | รอผู้เชี่ยวชาญรับรองคะแนนและ threshold |
| Graduation Success | Rule-based classification | สำเร็จตามเวลา/ล่าช้า/กำลังศึกษา/เสี่ยง/ลาออก | ยังไม่มีโมเดล ML |
| Policy Ranking | Weighted formula | Field และ area ranking พร้อมสูตร น้ำหนัก หลักฐาน และข้อจำกัด | รอ Policy owner รับรอง KPI และ weights |

การแยกผลวิเคราะห์ออกจากข้อเสนอ ระบบต้องแสดง “ผลการวิเคราะห์จากข้อมูล” แยกจาก “ข้อเสนอเชิงนโยบาย” เสมอ และห้ามสร้างข้อเสนอด้วยข้อความ AI ที่ไม่มีสูตร น้ำหนัก แหล่งข้อมูล หรือหลักฐานรองรับ

# 8. Governance และ PDPA

| มาตรการ | สถานะ | ข้อกำหนด |
| --- | --- | --- |
| PII masking | มีใน Prototype | ห้ามแสดง/ส่งออกชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ และเลขสัญญา |
| Minimum group size | มีใน Prototype | ปกปิดกลุ่มขนาดเล็กก่อนแสดงผลหรือ export |
| Role | Mockup | Admin, Analyst, Viewer; Viewer ไม่เห็นเมนู import/export/log |
| Audit/Export log | มีใน Prototype | บันทึกกิจกรรมสำคัญโดยไม่เก็บ PII |
| Data Use Notice | มีใน Prototype | แจ้งชัดว่ายังเป็น Prototype และใช้เพื่อ decision support |
| Aggregate export | มีใน Prototype | ส่งออกเฉพาะข้อมูลสรุปตามสิทธิ์ |
| Production controls | ยังไม่ครบ | ต้องมี identity, encryption, retention, incident response, backup และ legal workflow |

# 9. Agents และทรัพยากรบุคลากร

คำว่า Agent ใน Prototype หมายถึงโมดูลและบทบาทการทำงานที่มีขอบเขตชัดเจน ยังไม่ใช่ autonomous AI agent ที่ตัดสินใจแทนผู้เชี่ยวชาญ

| บทบาท/Agent | ผู้รับผิดชอบที่ควรมี | หน้าที่หลัก |
| --- | --- | --- |
| Data Steward | Data owner/เจ้าหน้าที่ข้อมูล | คุณภาพข้อมูล mapping issue log และการรับรองนิยาม |
| Analytics | นักวิเคราะห์ข้อมูล/นโยบาย | KPI filters visualization และการตีความที่ไม่เกินหลักฐาน |
| Risk | ผู้เชี่ยวชาญทุนและการศึกษา | รับรองกฎ คะแนน threshold และข้อจำกัด |
| Policy | Policy owner/คณะผู้เชี่ยวชาญ | รับรองสูตร น้ำหนัก และการใช้ผลจัดลำดับ |
| External Indicator | เจ้าของแหล่งข้อมูล/นักเศรษฐศาสตร์ | แหล่งข้อมูล ปี หน่วย reliability และรอบปรับปรุง |
| Governance | DPO/กฎหมาย/ความมั่นคงปลอดภัย | PDPA access control retention audit และ incident response |
| Technical | นักพัฒนาระบบ/DevOps | deployment database security monitoring backup และ support |

# 10. เทคโนโลยี การทดสอบ และการ Deploy

| องค์ประกอบ | เทคโนโลยี | สถานะ/ข้อสังเกต |
| --- | --- | --- |
| Web application | Streamlit | พร้อมสาธิตในเครื่อง |
| Data processing | Python + Pandas | นำเข้า clean validate และคำนวณ metrics |
| Visualization | Plotly | interactive charts และหลาย visualization modes |
| Prototype database | SQLite/CSV | เหมาะกับ local demo ไม่ใช่ multi-user production |
| Version control | Git/GitHub private repository | ต้องคง raw PII ไว้นอก public repository |
| Deployment | Local Streamlit | cloud free tier เป็นทางเลือก แต่ยังไม่ยืนยันการ deploy จริง |

| การทดสอบ | ผลล่าสุด | ขอบเขต |
| --- | --- | --- |
| Unit tests | 58 ผ่าน | transformations, metrics, risk, privacy และส่วนประกอบระบบ |
| Phase 8 acceptance | 22/22 ผ่าน | upload/import, reproducibility, filters, KPI, risk, export, privacy, secrets, runtime |
| Data validation | ผ่าน | สคริปต์ validation ล่าสุดไม่รายงาน warning |
| Privacy check | ผ่าน | ตรวจ source/artifacts/log/export ตามขอบเขต Prototype |
| Manual executive scenario | ต้องบันทึกผลรับรอง | ให้ผู้บริหารทดลอง 7 หน้าและยืนยัน KPI/การตีความ |

# 11. Known Limitations

SQLite และ Streamlit เป็น local Prototype ไม่รองรับ multi-user production, SLA, backup และ recovery ระดับองค์กร

Role เป็น mockup; ยังไม่มี authentication, authorization และ identity lifecycle จริง

External indicators ยังเป็น template/sample และต้องมีแหล่งข้อมูล เจ้าของ รอบปรับปรุง และข้อตกลงคุณภาพ

Risk score และ policy weights ยังต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ

Consistency score ของข้อมูลยังต่ำ โดยเฉพาะข้อมูลติดตามการทำงานและความสัมพันธ์ของสถานะ

Upload validation ยังไม่มี staging approval, rollback และ asynchronous processing

ผลวิเคราะห์เป็นความสัมพันธ์เชิงพรรณนา ไม่ควรสรุปเป็นเหตุและผลโดยไม่มีการออกแบบวิจัยรองรับ

ยังไม่มีโมเดล Machine Learning จริง ไม่มี calibration และไม่มี monitoring ของ model drift

การตรวจ privacy ของ Prototype ไม่แทน DPIA, legal review และ security assessment สำหรับ Production

# 12. ข้อมูลที่ต้องจัดหาเพิ่ม

| กลุ่มข้อมูล | รายการ | Metadata ขั้นต่ำ |
| --- | --- | --- |
| ตลาดแรงงาน | ความต้องการกำลังคนรายสาขา/พื้นที่ | ปี หน่วย แหล่งที่มา source date reliability |
| ต้นทุนทุน | ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และต้นทุนบริหารรายปี | ปลายทาง/พื้นที่ สกุลเงิน วิธีปรับราคา |
| เศรษฐกิจและสังคม | ความเหลื่อมล้ำ รายได้ GDP/พื้นที่ SDGs และ local development | ระดับภูมิศาสตร์และรอบปรับปรุงที่เทียบกันได้ |
| ผลลัพธ์หลังทุน | อาชีพ sector รายได้ band วันที่ติดตาม งานตรงสาขา กลับพื้นที่ | นิยามและ reporting date ที่สม่ำเสมอ |
| Reference data | รหัสพื้นที่ สาขา มหาวิทยาลัย ประเทศ | effective date และ mapping history |
| การรับรอง | KPI target risk rules thresholds policy weights | ผู้อนุมัติ วันที่ และ version |
| Production security | role owner, retention, encryption, backup, recovery | ข้อกำหนดจาก DPO/IT security |

# 13. ความพร้อมสำหรับการทดลอง Machine Learning

สามารถทดลอง ML เพื่อประเมินความเป็นไปได้ได้ แต่ต้องถือเป็น feasibility experiment ไม่ใช่โมเดลสำหรับตัดสินใจจริง และต้องดำเนินการหลังผู้เชี่ยวชาญรับรอง target และจุดเวลาที่ใช้พยากรณ์

| ขั้นตอน | ข้อกำหนด | ผู้รับรอง |
| --- | --- | --- |
| 1. Target definition | นิยาม graduation success/risk ให้ชัด พร้อม observation window | Data owner + Policy owner |
| 2. Feature review | ใช้เฉพาะ non-PII; ตัดตัวแปรหลังเหตุการณ์และตัวแปรที่รั่ว target | Data + ML reviewer |
| 3. Split design | แยก train/test ตามรุ่นหรือเวลา ไม่สุ่มปะปนเหตุการณ์อนาคต | ML reviewer |
| 4. Baseline | เปรียบเทียบ rule-based กับ Logistic Regression และ Decision Tree | Analytics/Risk expert |
| 5. Evaluation | ROC-AUC/PR-AUC, recall กลุ่มเสี่ยง, calibration, fairness และ uncertainty | Policy + Governance |
| 6. Explainability | coefficients, decision path, feature importance และเหตุผลรายกลุ่ม | Risk/Policy expert |
| 7. Decision gate | ใช้ต่อเมื่อดีกว่า baseline อย่างมีนัยสำคัญและผ่าน governance review | Project sponsor |

ข้อจำกัดของ ML Readiness Score คะแนน ML data readiness 95.27% สะท้อนความพร้อมด้านโครงสร้างและความครบถ้วนของข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานว่าโมเดลจะมีความแม่นยำ ยุติธรรม หรือใช้งานเชิงนโยบายได้

# 14. Roadmap สู่ Production (Phase 9)

| ช่วง | งานหลัก | เกณฑ์ผ่าน |
| --- | --- | --- |
| Gate 1: Data sign-off | นิยาม KPI/target, quality acceptance, data ownership | Data owner ลงนาม |
| Gate 2: Policy sign-off | risk rules, thresholds, recommendation weights, use limitations | Policy owner/ผู้เชี่ยวชาญลงนาม |
| Gate 3: Governance sign-off | lawful basis, DPIA, access, retention, audit, incident response | DPO/กฎหมาย/IT security ลงนาม |
| Gate 4: Funded architecture | hosting, database, backup, monitoring, support, procurement | Sponsor อนุมัติงบและเจ้าของระบบ |
| Build | production database, authentication, API, CI/CD, monitoring | Technical acceptance |
| Pilot | ผู้ใช้จริงกลุ่มจำกัด UAT training support และ incident drill | Pilot acceptance |
| Scale | เพิ่ม external pipelines และ validated ML ตาม gate | Production approval |

# 15. ผู้รับผิดชอบและการรับรอง

| บทบาท | ขอบเขตการรับรอง | สถานะ | วันที่/ลายมือชื่อ |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Sponsor | รับรองวัตถุประสงค์ งบประมาณ และการใช้ผล | รอระบุชื่อ/หน่วยงาน | __________ |
| Data Owner | รับรอง Data Dictionary, target, quality และข้อยกเว้น | รอรับรอง | __________ |
| Policy Owner | รับรอง KPI, risk rules, thresholds และ weights | รอรับรอง | __________ |
| DPO/Legal | รับรองกรอบ PDPA และ data use | รอประเมิน Production | __________ |
| Technical Owner | รับรอง architecture, deployment, security และ support | รอแต่งตั้ง | __________ |
| User Acceptance | รับรอง scenario และความถูกต้องของ KPI | รอ UAT | __________ |

# 16. การดำเนินการลำดับถัดไป

ให้ Data owner ตรวจและรับรอง Data Dictionary, target definitions และรายการ data issues ที่ยอมรับได้

ให้ผู้เชี่ยวชาญโครงการตรวจ Risk Score, graduation rules, KPI และ policy weights พร้อมกำหนด version ที่อนุมัติ

ให้ผู้บริหารทดลอง Executive Scenario และบันทึก UAT/sign-off

กำหนดรายการข้อมูลเสริมรายปี เจ้าของแหล่งข้อมูล รอบปรับปรุง และ reliability level

ตัดสินใจรูปแบบ cloud/private deployment และจัดทำงบ Production แยกจาก Prototype

จัดทำ ML feasibility experiment หลัง Target/Feature/Leakage review ผ่านการรับรอง

ข้อเสนอแนะสรุป ใช้ Prototype ฉบับปัจจุบันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการนำเสนอว่าโครงการสามารถพัฒนาเป็นระบบสนับสนุนนโยบายได้ โดยขอทรัพยากรสำหรับ Phase 9 ตามช่องว่างที่ตรวจพบ แทนการนำ Prototype ไปใช้ตัดสินใจจริงโดยตรง