แผนการดำเนินงาน Prototype
ODOS Policy Analytics Platform

ทบทวนกรอบงาน ทรัพยากร และแนวทางพัฒนาระบบภายใน 2-3 วัน

วัตถุประสงค์ของเอกสาร สรุปแนวทางดำเนินงานเพื่อพัฒนา Prototype จากข้อมูลในไฟล์โครงการที่มีอยู่ ให้เห็นภาพระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับทุน ระบบกรอกข้อมูลเสริมรายปี Dashboard โมดูลพยากรณ์เบื้องต้น และข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับนำไปของบสนับสนุนในระยะใช้งานจริง

# 1. หลักคิดของ Prototype

Prototype นี้ควรออกแบบเพื่อพิสูจน์แนวคิด ไม่ใช่ระบบ production เต็มรูปแบบ เป้าหมายคือทำให้ผู้บริหารเห็นว่าข้อมูลผู้รับทุนที่มีอยู่สามารถแปลงเป็นระบบสนับสนุนนโยบายได้จริง และเห็นช่องว่างข้อมูลที่ต้องลงทุนเพิ่มเติมในระยะถัดไป

ใช้ข้อมูลเท่าที่มีใน project นี้เป็นฐานหลัก โดยเฉพาะไฟล์ฐานข้อมูลผู้รับทุน ODOS

แยก Core Scholarship Database ออกจาก Annual External Indicators เพื่อรองรับข้อมูลภายนอกที่เปลี่ยนรายปี

ทำระบบให้ deploy บนเว็บได้ง่าย ใช้เครื่องมือฟรีหรือ free tier ก่อน

ออกแบบ agents เป็นโมดูลการทำงานในระบบก่อน แล้วค่อยต่อยอดเป็น AI/automation ในระยะจริง

จัดการกฎหมายและธรรมาภิบาลข้อมูลในระดับ Prototype ด้วยการซ่อนข้อมูลส่วนบุคคล แสดงผลแบบ aggregate และบันทึก log เบื้องต้น

# 2. โครงสร้างระบบที่เสนอ

| ส่วนระบบ | หน้าที่หลัก | ขอบเขต Prototype |
| --- | --- | --- |
| Core Scholarship Database | จัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลผู้รับทุน รุ่น พื้นที่ สาขา ประเทศ สถานะ อาชีพ และรายได้ | นำเข้า Excel, clean เฉพาะ field สำคัญ, สร้าง dataset กลาง |
| Annual External Indicators | รองรับข้อมูลต้นทุนทุน ตลาดแรงงาน GDP รายได้เฉลี่ย SDGs และ priority policy รายปี | ทำ template/form กรอกข้อมูลและตัวอย่าง mock data |
| Dashboard | แสดงภาพรวมและ drill-down สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ | Overview, Data Quality, Analytics, Risk, Policy |
| Risk & Forecast | คำนวณคะแนนความเสี่ยงและพยากรณ์ตั้งต้น | rule-based score หรือ model เบื้องต้นที่อธิบายได้ |
| Policy Recommendation | แปลงผลวิเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย | ranking สาขา/พื้นที่/กลุ่มเสี่ยง พร้อมเหตุผล |
| Governance | ควบคุมการใช้ข้อมูลและลดความเสี่ยง PDPA | mask PII, role mockup, audit log เบื้องต้น |

# 3. แผนดำเนินงานรายส่วน

## 3.1 ข้อมูลและฐานข้อมูลกลาง

ตรวจสอบโครงสร้างชีต คอลัมน์ จำนวนข้อมูล และคุณภาพข้อมูล

กำหนด field หลักสำหรับ Prototype เช่น ID, รุ่น, จังหวัด, อำเภอ, เพศ, ประเทศ, สาขา, สถานะ, อาชีพ, รายได้ และความสอดคล้องงาน

ทำ data cleaning เฉพาะจุดที่มีผลต่อ dashboard และโมเดล เช่น N/A, ค่าว่าง, #NUM!, ชื่อจังหวัด/ประเทศที่สะกดต่างกัน

สร้าง data dictionary จากชีต Remark เพื่อใช้เป็นรายการมาตรฐาน

แปลงข้อมูลเป็นตารางกลางสำหรับระบบ เช่น students, education, employment, status, geography

## 3.2 ระบบข้อมูลเสริมรายปี

ออกแบบ template สำหรับกรอกข้อมูลภายนอกที่เปลี่ยนตามปี

รองรับมิติปีงบประมาณ แหล่งข้อมูล วันที่อัปเดต ระดับข้อมูล และค่าตัวชี้วัด

แยกประเภทข้อมูล เช่น cost, labor_market, income_benchmark, provincial_indicator, SDGs, policy_priority

Prototype ใช้ mock/sample data เพื่อแสดงว่าในอนาคตสามารถเติมข้อมูลและนำไปคำนวณ ROI/SROI หรือ workforce demand ได้

## 3.3 Dashboard และ Analytics

สร้าง Overview Dashboard: จำนวนผู้รับทุนตามรุ่น พื้นที่ ประเทศ สาขา และสถานะ

สร้าง Data Quality Dashboard: ความครบถ้วน ค่าว่าง ข้อมูลผิดรูปแบบ และ field ที่พร้อมใช้

สร้าง Analytics Dashboard: completion, dropout, occupation, income, field-job fit, local fit

เพิ่ม filter หลัก เช่น รุ่น จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ สาขา และสถานะ

## 3.4 Risk, Forecast และ Policy

เริ่มจาก risk score แบบอธิบายได้ เช่น สถานะไม่สำเร็จ, ติดตามข้อมูลไม่ได้, ทำงานไม่ตรงสาขา, ไม่สอดคล้องท้องถิ่น

ทำโมดูล Graduation Success และ Scholarship Risk ก่อน เพราะข้อมูลพร้อมที่สุด

ทำ Field Recommendation และ Area-based Allocation เบื้องต้นจาก completion, employment, fit และพื้นที่

ทำ Policy Recommendation Page ที่สรุปข้อเสนอพร้อมเหตุผล ไม่ให้เป็น black box

# 4. Agents ที่ควรออกแบบใน Prototype

| Agent / Module | บทบาท | ผลลัพธ์ใน Prototype |
| --- | --- | --- |
| Data Steward Agent | ตรวจคุณภาพข้อมูลและจัดมาตรฐาน | รายงาน data quality, รายการ field ที่ต้องแก้, completeness score |
| Analytics Agent | สรุปภาพรวมและวิเคราะห์เชิงพรรณนา/วินิจฉัย | chart, pivot, insight ตามรุ่น พื้นที่ สาขา ประเทศ |
| Risk Prediction Agent | คำนวณความเสี่ยงของผู้รับทุนหรือกลุ่มข้อมูล | risk score, กลุ่มเสี่ยง, เหตุผลของคะแนน |
| Policy Recommendation Agent | แปลงผลวิเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย | ข้อเสนอพื้นที่/สาขา/กลุ่มติดตาม พร้อมหลักฐาน |
| External Indicator Agent | จัดการข้อมูลเสริมรายปี | template กรอกข้อมูลและ readiness score สำหรับ ROI/SROI |
| Governance Agent | ควบคุมการเปิดเผยข้อมูลและการใช้งาน | mask PII, role mockup, audit log, export policy |

# 5. เทคโนโลยีที่แนะนำสำหรับ Deploy ฟรีก่อน

| องค์ประกอบ | ตัวเลือกแนะนำ | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| Web App | Streamlit | ทำ dashboard, filter, upload, chart และ deploy ได้เร็ว เหมาะกับ Prototype 2-3 วัน |
| Data Processing | Python + Pandas | อ่าน Excel, clean data, สร้าง metrics และ scoring ได้รวดเร็ว |
| Visualization | Plotly | ทำ interactive charts และ map/treemap/bar chart ได้ง่าย |
| Database Prototype | SQLite หรือ CSV/Parquet | ไม่ต้องตั้ง server ซับซ้อน เหมาะกับ demo |
| Deployment | Streamlit Community Cloud หรือ Hugging Face Spaces | มี free tier และเหมาะกับ demo dashboard |
| Version Control | GitHub | ใช้เก็บ source code และเชื่อม deployment ได้สะดวก |

# 6. Governance และ PDPA ในระดับ Prototype

ประเด็นกฎหมายและธรรมาภิบาลข้อมูลสามารถออกแบบให้จัดการในระบบได้ แต่ใน Prototype ควรทำเฉพาะมาตรการพื้นฐานที่เห็นภาพและลดความเสี่ยงก่อน

ซ่อนหรือไม่แสดงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ เลขที่สัญญา และรายละเอียดติดต่อ

แสดงผลเป็นข้อมูล aggregate เป็นหลัก เช่น จำนวน อัตรา ค่าเฉลี่ย และ ranking กลุ่ม

ทำ role mockup เช่น Admin, Analyst, Viewer เพื่อสื่อแนวคิดสิทธิ์การเข้าถึง

บันทึก audit log เบื้องต้น เช่น วันที่ import, จำนวน records, ผู้ใช้งาน และกิจกรรม export

ใส่ data use notice ว่าข้อมูลใช้เพื่อวิเคราะห์เชิงนโยบายและยังเป็น Prototype

# 7. Timeline 2-3 วัน

| วัน | งานหลัก | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| วันที่ 1 | ตรวจข้อมูล, clean field สำคัญ, สร้าง data dictionary, ออกแบบ schema และ metrics | cleaned dataset, data quality summary, schema prototype |
| วันที่ 2 | พัฒนา web dashboard หน้า Overview, Data Quality และ Analytics | dashboard ใช้งานได้พร้อม filter และ chart หลัก |
| วันที่ 3 | เพิ่ม Risk Score, Policy Recommendation, External Indicators template, Governance mockup และเตรียม deploy | Prototype พร้อมนำเสนอและเว็บ demo |

# 8. Deliverables สำหรับนำเสนอของบสนับสนุน

เว็บ Prototype สำหรับสาธิตการวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับทุน

Dashboard ภาพรวมและ dashboard คุณภาพข้อมูล

โมดูล risk score และ policy recommendation เบื้องต้น

Template สำหรับกรอกข้อมูลเสริมรายปี

เอกสาร architecture และ roadmap สำหรับพัฒนา production

รายการข้อมูลที่ต้องจัดหาเพิ่มเพื่อทำ ROI/SROI, workforce demand และ national impact

ข้อเสนอทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาดำเนินงานระยะจริง

# 9. ขอบเขตที่ควรชะลอไว้หลัง Prototype

Machine learning ซับซ้อนหรือโมเดล black-box ที่ยังอธิบายไม่ได้

การเชื่อมข้อมูลภายนอกอัตโนมัติจากหลายหน่วยงาน

ระบบ login/permission ระดับองค์กรเต็มรูปแบบ

ROI/SROI สมบูรณ์ในระดับรายบุคคล หากยังไม่มีต้นทุนทุนและตัวชี้วัด social value ที่ครบ

ระบบ production ที่ต้องรองรับ concurrency, backup, security hardening และ SLA

ข้อเสนอแนะสรุป เริ่มจาก Prototype ที่ทำให้เห็นคุณค่าของข้อมูลจริงก่อน: clean data, dashboard, risk score, policy recommendation และ annual indicator template จากนั้นใช้ผลลัพธ์นี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อเสนอของบพัฒนาระบบ production ที่ครบถ้วนต่อไป