แผนภาพรวม
ควรดำเนินงานเป็น 6 ระยะหลัก:

- จัดระเบียบฐานข้อมูลผู้รับทุน

- ออกแบบระบบข้อมูลเสริมรายปี

- สร้าง Dashboard พื้นฐาน

- พัฒนาระบบวิเคราะห์เชิงลึก

- พัฒนาโมดูลพยากรณ์

- พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ระยะที่ 1: ระบบฐานข้อมูลกลางผู้รับทุน
เป้าหมาย: ทำให้ข้อมูลจาก 690724 DB_ODOS Students+.xlsx เป็นฐานข้อมูลหลักที่พร้อมใช้

งานที่ต้องทำ:

- ตรวจสอบโครงสร้างข้อมูลเดิม

- กำหนด field หลัก เช่น ID, รุ่น, จังหวัด, อำเภอ, เพศ, ประเทศ, สาขา, สถานะ, อาชีพ, รายได้

- ทำ data dictionary จากชีต Remark

- จัดกลุ่มคอลัมน์เป็นหมวด เช่น ข้อมูลบุคคล, การศึกษา, การรับทุน, การทำงาน, การติดตาม

- ทำความสะอาดข้อมูล เช่น ค่าว่าง, คำสะกดซ้ำ, N/A, #NUM!, วันที่ผิดรูปแบบ

- ออกแบบฐานข้อมูลกลาง เช่น ตาราง students, education, scholarship_status, employment, location

ผลลัพธ์ที่ควรได้:

- ฐานข้อมูลผู้รับทุนที่สะอาดขึ้น

- data dictionary

- รายงานคุณภาพข้อมูล

- โครงสร้างฐานข้อมูลพร้อมใช้ต่อ

ระยะที่ 2: ระบบกรอกข้อมูลเสริมรายปี
เป้าหมาย: รองรับข้อมูลภายนอกที่เปลี่ยนตามปี โดยไม่กระทบฐานข้อมูลหลัก

งานที่ต้องทำ:

- ออกแบบตารางข้อมูลเสริมแบบยืดหยุ่น

- แยกประเภทข้อมูลเสริม เช่น ต้นทุนทุน, ตลาดแรงงาน, รายได้เฉลี่ย, GDP, SDGs, priority policy

- กำหนด metadata ทุกชุดข้อมูล เช่น ปีงบประมาณ, แหล่งข้อมูล, วันที่อัปเดต, ระดับข้อมูล, ความน่าเชื่อถือ

- สร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายปี

- รองรับการ import Excel/CSV

- ทำระบบตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึก

ผลลัพธ์ที่ควรได้:

- ระบบกรอกข้อมูลเสริมรายปี

- template สำหรับกรอกข้อมูล

- ตาราง external indicators

- ระบบบอกความครบถ้วนของข้อมูลแต่ละปี

ระยะที่ 3: Dashboard วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับทุน
เป้าหมาย: ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เห็นภาพรวมโครงการได้ทันที

หน้าจอที่ควรมี:

- Dashboard ภาพรวมผู้รับทุนทั้งหมด

- Dashboard ตามรุ่น

- Dashboard ตามจังหวัด/อำเภอ/ภูมิภาค

- Dashboard สถานะการศึกษา

- Dashboard ประเทศ/สาขา/มหาวิทยาลัย

- Dashboard อาชีพ รายได้ และหน่วยงาน

- Dashboard ความสอดคล้องของงานกับสาขาและท้องถิ่น

- Dashboard คุณภาพข้อมูล

ตัวชี้วัดหลัก:

- จำนวนผู้รับทุนทั้งหมด

- อัตราสำเร็จการศึกษา

- อัตราลาออก/พ้นสภาพ

- จำนวนผู้ทำงานภาครัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

- รายได้เฉลี่ย/ค่ากลาง

- สัดส่วนงานสอดคล้องสาขา

- สัดส่วนงานสอดคล้องท้องถิ่น

- จำนวนผู้ยังติดตามข้อมูลไม่ได้

ผลลัพธ์ที่ควรได้:

- dashboard ใช้งานจริง

- filter ตามปี รุ่น จังหวัด สาขา ประเทศ

- export รายงานได้

ระยะที่ 4: ระบบวิเคราะห์เชิงลึก
เป้าหมาย: ตอบคำถามว่า “เกิดอะไรขึ้น เพราะอะไร และควรติดตามอะไร”

โมดูลวิเคราะห์:

- Descriptive Analytics: สรุปสถานการณ์ผู้รับทุน

- Diagnostic Analytics: วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์

- Policy Analytics: วิเคราะห์ผลลัพธ์ในมิตินโยบาย

ตัวอย่างคำถามที่ระบบควรตอบ:

- รุ่นใดมีอัตราสำเร็จสูง/ต่ำ

- ประเทศใดมีความเสี่ยงลาออกหรือเกินระยะเวลาสูง

- สาขาใดมีงานรองรับมาก

- สาขาใดรายได้สูง

- จังหวัดใดมีผู้รับทุนมากหรือน้อย

- ผู้สำเร็จกลับไปทำงานในภูมิลำเนาหรือไม่

- ภาครัฐได้กำลังคนกลับคืนมากน้อยเพียงใด

ผลลัพธ์ที่ควรได้:

- รายงานวิเคราะห์รายประเด็น

- ตารางเปรียบเทียบ

- insight เบื้องต้นสำหรับนโยบาย

ระยะที่ 5: ระบบพยากรณ์ Key Forecast
เป้าหมาย: พัฒนาโมเดลพยากรณ์ตามส่วนที่ 4 ของ Research Framework

ควรเริ่มจากโมดูลที่ข้อมูลพร้อมก่อน:

ลำดับที่ 1: ทำได้เร็วที่สุด

- Graduation Success Prediction

- Scholarship Risk Prediction

- Area-based Allocation เบื้องต้น

- Field Recommendation เบื้องต้น

ลำดับที่ 2: ทำได้เมื่อ clean ข้อมูลเพิ่ม

- Employment & Income Forecast

- Brain Drain Risk

- Future Leadership Potential

ลำดับที่ 3: ต้องมีข้อมูลเสริมรายปี

- ROI & SROI Forecast

- Future Workforce Demand

- National Impact Forecast

งานที่ต้องทำ:

- กำหนด target variable ของแต่ละโมเดล

- เลือกตัวแปรอธิบาย เช่น รุ่น จังหวัด เพศ ประเทศ สาขา GPA ระยะเวลาศึกษา อาชีพ

- แยก training/test data

- ทดลองโมเดล เช่น logistic regression, random forest, gradient boosting

- ตรวจสอบความแม่นยำและอธิบายผลได้

- ทำ risk score หรือ recommendation score

ผลลัพธ์ที่ควรได้:

- โมเดลพยากรณ์รายข้อ

- คะแนนความเสี่ยง/โอกาส

- dashboard แสดงผล prediction

- คำอธิบายปัจจัยสำคัญของโมเดล

ระยะที่ 6: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย
เป้าหมาย: เปลี่ยนผลวิเคราะห์เป็นข้อเสนอสำหรับจัดสรรทุนและติดตามโครงการ

ฟังก์ชันที่ควรมี:

- แนะนำสาขาที่ควรให้ทุนเพิ่ม

- แนะนำจังหวัด/พื้นที่เป้าหมาย

- แนะนำประเทศ/มหาวิทยาลัยที่ให้ผลลัพธ์ดี

- เตือนกลุ่มเสี่ยงที่ควรติดตาม

- เปรียบเทียบ scenario การจัดสรรทุน

- แสดงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- สรุป policy recommendation อัตโนมัติ

ตัวอย่าง output:

- รายงานข้อเสนอเชิงนโยบายรายปี

- ranking จังหวัดที่ควรได้รับทุนเพิ่ม

- ranking สาขาที่ควรสนับสนุน

- รายชื่อกลุ่มเสี่ยงที่ต้องติดตาม

- early warning dashboard

- scenario comparison เช่น เพิ่มทุนสาขาวิศวกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะให้ผลลัพธ์อย่างไร

ลำดับการทำงานที่แนะนำ
ถ้าจะเริ่มพัฒนาเป็นโปรแกรมจริง ผมแนะนำลำดับนี้:

- ทำ data cleaning และ data dictionary

- สร้างฐานข้อมูลกลาง

- ทำ dashboard ภาพรวม

- ทำระบบกรอกข้อมูลเสริมรายปี

- ทำรายงานวิเคราะห์ descriptive/diagnostic

- ทำโมเดล graduation success และ scholarship risk

- ทำโมเดล area/field recommendation

- เพิ่มข้อมูลภายนอกเพื่อทำ ROI/SROI และ workforce demand

- สร้างระบบ policy recommendation

- ทำระบบรายงานผู้บริหารและ early warning system

สรุประยะสั้น
ระยะแรกควรเน้น “ทำข้อมูลให้พร้อม + dashboard + วิเคราะห์สถานะจริง” ก่อน
ระยะกลางค่อยทำ “โมเดลพยากรณ์ความสำเร็จ ความเสี่ยง พื้นที่ และสาขา”
ระยะยาวจึงต่อยอดเป็น “ROI/SROI, workforce demand, national impact และ policy decision support” ด้วยข้อมูลเสริมรายปี